VIGIL

Plan de développement détaillé

8 EPICs · 42 tâches · du premier commit à la v1.0

À importer dans Trello · Fichier CSV joint

# Vue d'ensemble

| # | EPIC | Branche Git | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🏗️ Setup & Architecture | feature/setup | Socle technique — tout s'y branche |
| 2 | 🔑 Module NFC & Profils | feature/nfc-logic | Cœur du système — multi-profils |
| 3 | 👁️ Module AppWatcher | feature/app-watcher | Surveillance des apps en temps réel |
| 4 | 🛡️ Module Overlay (Shield) | feature/overlay-ui | L'écran de blocage imprenable |
| 5 | 🔒 Persistance & Sécurité | feature/persistence | Résistance au reboot et à la désinstall |
| 6 | 📊 Dashboard | feature/dashboard | Stats globales de résistance |
| 7 | 🌐 Blocage Web | feature/web-blocking | Blocage des navigateurs |
| 8 | 🎨 Onboarding & Finitions | feature/onboarding | UX finale + release v1.0 |

🏗️  EPIC 1 — SETUP & ARCHITECTURE

Le socle de tout le projet. Aucun module ne peut commencer sans que cet EPIC soit terminé et mergé sur main.

1.1    Initialiser le projet Android

Branche : feature/setup

Créer le projet Android Studio avec la bonne configuration de base.

- Créer un nouveau projet Android Studio (Empty Compose Activity)

- Définir le package : com.vigil.app

- Configurer minSdk 31 / targetSdk 35

- Ajouter le fichier .gitignore Android standard

- Premier commit : chore: init projet Vigil

1.2    Configurer Git et les branches

Branche : feature/setup

Mettre en place la stratégie Git avant tout développement.

- git init + git remote add origin

- Créer la branche main et la protéger

- Créer la branche feature/setup

- Écrire le README.md avec description du projet

- Commit : docs: ajout README et structure Git

1.3    Ajouter Hilt (injection de dépendances)

Branche : feature/setup

Intégrer Hilt dès le départ pour éviter une refacto future.

- Ajouter les dépendances Hilt dans build.gradle (app + projet)

- Ajouter le plugin ksp

- Annoter l'Application class avec @HiltAndroidApp

- Créer la classe VIgilApplication

- Vérifier que le build compile sans erreur

- Commit : chore: ajout de Hilt

1.4    Configurer Room (base de données)

Branche : feature/setup

Créer le schéma complet des 3 tables dès le départ — ne pas le modifier après.

- Ajouter les dépendances Room + KSP

- Entité Profile : id (UUID), name, nfc_uid (UNIQUE), is_active, created_at

- Entité BlockedApp : id, profile_id (FK), package_name

- Entité CheatLog : id, profile_id (FK), package_name, attempted_at

- Créer ProfileDao, BlockedAppDao, CheatLogDao

- Créer la classe VIgilDatabase (@Database)

- Fournir la DB via un module Hilt

- Commit : feat(data): schéma Room multi-profils

1.5    Configurer DataStore

Branche : feature/setup

Stocker l'UID du profil actif de façon persistante entre les sessions.

- Ajouter la dépendance DataStore Preferences

- Créer la clé ACTIVE_PROFILE_UID (String nullable)

- Créer DataStoreRepository avec read/write

- Fournir via un module Hilt

- Commit : feat(data): ajout DataStore pour profil actif

1.6    Mettre en place la Clean Architecture

Branche : feature/setup

Créer la structure de packages qui sera respectée tout au long du projet.

- Créer le package data/ (repositories, dao, datasource)

- Créer le package domain/ (usecases, models, repositories interfaces)

- Créer le package presentation/ (screens, viewmodels, navigation)

- Créer les interfaces Repository dans domain/

- Implémenter les Repository dans data/

- Commit : refactor: structure Clean Architecture

1.7    Merger feature/setup → main

Valider que le socle est stable avant de commencer les modules.

- Vérifier que le projet compile

- Vérifier qu'aucune dépendance ne manque

- Pull Request feature/setup → main

- Merger après validation

🔑  EPIC 2 — MODULE NFC & PROFILS

Le cœur de Vigil. Le BrickManager implémenté ici est la règle métier centrale de toute l'application.

2.1    Créer la branche feature/nfc-logic

Toujours partir d'un main stable.

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/nfc-logic

2.2    Lire l'UID d'un tag NFC

Branche : feature/nfc-logic

Implémenter la lecture brute du tag NFC Android.

- Ajouter la permission NFC dans AndroidManifest.xml

- Configurer l'intent-filter NFC dans le Manifest

- Créer NfcReader : écouter ACTION_TAG_DISCOVERED

- Extraire l'UID du tag sous forme de String hexadécimale

- Tester avec un vrai tag NFC physique

- Commit : feat(nfc): lecture de l'UID du tag

2.3    Implémenter le BrickManager

Branche : feature/nfc-logic

Logique centrale : que faire quand un tag est scanné. 4 cas à couvrir.

- Créer l'interface BrickManager dans domain/

- Implémenter onNfcScanned(uid: String)

- Cas 1 — UID connu + profil actif = ce profil → désactiver (toggle OFF)

- Cas 2 — UID connu + profil inactif → activer CE profil, désactiver l'ancien

- Cas 3 — UID inconnu + app au premier plan → émettre événement CreateProfile

- Cas 4 — UID inconnu + arrière-plan → ignorer silencieusement

- Mettre à jour DataStore avec le profil actif

- Commit : feat(domain): BrickManager multi-profils

2.4    CRUD des profils

Branche : feature/nfc-logic

Permettre la création, lecture, modification et suppression des profils.

- Use case CreateProfile(uid, name)

- Use case DeleteProfile(profileId) — désactive d'abord si actif

- Use case RenameProfile(profileId, newName)

- Use case GetAllProfiles() : Flow<List<Profile>>

- Use case GetActiveProfile() : Flow<Profile?>

- Commit : feat(domain): use cases CRUD profils

2.5    Écran liste des profils (UI)

Branche : feature/nfc-logic

Premier écran Compose : voir et gérer ses profils.

- Créer ProfileListScreen (Compose)

- Afficher la liste des profils avec leur statut (actif / inactif)

- Badge visuel sur le profil actif

- Bouton renommer (dialog inline)

- Bouton supprimer (avec confirmation)

- Navigation vers l'écran de config du profil

- Commit : feat(ui): écran liste des profils

2.6    Écran création de profil (UI)

Branche : feature/nfc-logic

S'affiche quand un tag inconnu est scanné depuis l'app au premier plan.

- Créer CreateProfileScreen (Compose)

- Champ nom du profil (ex: Bureau, Chambre, Voiture)

- Instruction : scanner le tag NFC maintenant

- Écouter le prochain scan NFC pour associer l'UID

- Confirmer la création → sauvegarder en base

- Commit : feat(ui): écran création de profil

2.7    Merger feature/nfc-logic → main

Valider le module NFC complet avant de continuer.

- Tester les 4 cas du BrickManager

- Tester création / suppression / renommage de profil

- Pull Request feature/nfc-logic → main

- Merger après validation

👁️  EPIC 3 — MODULE APPWATCHER

L'AccessibilityService qui surveille en permanence quelle app est au premier plan et déclenche le blocage.

3.1    Créer la branche feature/app-watcher

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/app-watcher

3.2    Implémenter l'AccessibilityService

Branche : feature/app-watcher

Le cœur de la surveillance : détecter quelle app est au premier plan.

- Créer VIgilAccessibilityService extends AccessibilityService

- Déclarer dans AndroidManifest.xml avec config XML

- Créer res/xml/accessibility_service_config.xml

- Écouter TYPE_WINDOW_STATE_CHANGED

- Extraire le packageName de l'app au premier plan

- Commit : feat(watcher): AccessibilityService de base

3.3    Logique de blocage

Branche : feature/app-watcher

Connecter la surveillance au profil actif.

- Récupérer le profil actif depuis DataStore dans le service

- Récupérer la liste des apps bloquées du profil actif

- Comparer packageName détecté avec la liste

- Si match ET profil actif → émettre événement BlockApp

- Si profil inactif → ne rien faire

- Commit : feat(watcher): logique de blocage par profil

3.4    Gérer les apps bloquées par profil

Branche : feature/app-watcher

Permettre d'ajouter/retirer des apps de la liste d'un profil.

- Use case AddBlockedApp(profileId, packageName)

- Use case RemoveBlockedApp(profileId, packageName)

- Use case GetBlockedApps(profileId) : Flow<List<BlockedApp>>

- Règle : modification interdite si le profil est actif

- Commit : feat(domain): use cases liste apps bloquées

3.5    Écran configuration d'un profil (UI)

Branche : feature/app-watcher

Choisir quelles apps sont bloquées pour un profil donné.

- Créer ProfileConfigScreen (Compose)

- Lister toutes les apps installées (PackageManager)

- Afficher icône + nom de chaque app

- Case à cocher par app (bloquée ou non)

- Désactiver les modifications si le profil est actif

- Message explicatif si le profil est actif

- Commit : feat(ui): écran config profil

3.6    Merger feature/app-watcher → main

- Tester blocage sur une app bloquée

- Tester absence de blocage si profil inactif

- Tester que la liste est figée en mode actif

- Pull Request → main

🛡️  EPIC 4 — MODULE OVERLAY (SHIELD)

L'écran de blocage qui s'affiche par-dessus toute app bloquée. Sobre, sombre, imprenable.

4.1    Créer la branche feature/overlay-ui

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/overlay-ui

4.2    Implémenter le WindowManager Overlay

Branche : feature/overlay-ui

Afficher un écran par-dessus toutes les apps via SYSTEM_ALERT_WINDOW.

- Ajouter la permission SYSTEM_ALERT_WINDOW dans le Manifest

- Créer ShieldOverlayService

- Utiliser WindowManager pour afficher la vue overlay

- Configurer les flags : TYPE_APPLICATION_OVERLAY, FLAG_NOT_FOCUSABLE

- Commit : feat(shield): WindowManager overlay de base

4.3    Designer l'écran Shield (UI)

Branche : feature/overlay-ui

L'interface de blocage — sobre, sombre, identité Vigil.

- Fond sombre (couleur principale Vigil)

- Logo / nom VIGIL centré

- Nom du profil actif affiché

- Message de motivation court

- Instruction : scanner le tag NFC pour déverrouiller

- Animation subtile (pulsation du logo)

- Commit : feat(ui): design de l'écran Shield

4.4    Bloquer le bouton Applications récentes

Branche : feature/overlay-ui

Empêcher de swiper l'overlay via le bouton recents.

- Utiliser le flag FLAG_LAYOUT_IN_SCREEN

- Intercepter KeyEvent KEYCODE_APP_SWITCH dans l'overlay

- Tester sur S21 et S25

- Commit : feat(shield): blocage du bouton recents

4.5    Configurer le Sticky Service

Branche : feature/overlay-ui

S'assurer que le service de surveillance ne peut pas être tué par le système.

- Retourner START_STICKY dans onStartCommand()

- Créer une notification persistante (foreground service obligatoire Android 12+)

- Designer la notification : icône Vigil + nom du profil actif

- Tester en vidant la RAM manuellement

- Commit : feat(shield): sticky foreground service

4.6    Merger feature/overlay-ui → main

- Tester que le Shield s'affiche sur une app bloquée

- Tester que le bouton recents est bien bloqué

- Tester que le service survit au vidage RAM

- Pull Request → main

🔒  EPIC 5 — PERSISTANCE & SÉCURITÉ

Rendre Vigil résistant aux redémarrages et aux tentatives de désinstallation en mode actif.

5.1    Créer la branche feature/persistence

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/persistence

5.2    Implémenter le BroadcastReceiver au boot

Branche : feature/persistence

Relancer Vigil automatiquement après un redémarrage téléphone.

- Ajouter la permission RECEIVE_BOOT_COMPLETED dans le Manifest

- Créer BootReceiver extends BroadcastReceiver

- Lire le profil actif dans DataStore au boot

- Si profil actif → relancer AccessibilityService + ShieldOverlayService

- Tester en redémarrant le téléphone avec un profil actif

- Commit : feat(persistence): BroadcastReceiver au boot

5.3    Implémenter le Device Admin API

Branche : feature/persistence

Bloquer la désinstallation dynamiquement selon l'état des profils.

- Créer VIgilDeviceAdminReceiver extends DeviceAdminReceiver

- Déclarer dans le Manifest avec config XML

- Créer res/xml/device_admin.xml

- Activer Device Admin quand un profil s'active

- Désactiver Device Admin quand aucun profil n'est actif

- Tester : désinstallation bloquée si profil actif

- Tester : désinstallation possible si aucun profil actif

- Commit : feat(security): Device Admin lié à l'état des profils

5.4    Documenter le mode secours

Branche : feature/persistence

S'assurer que l'utilisateur connaît la procédure si le tag est perdu.

- Ajouter une section Mode secours dans les Settings de l'app

- Expliquer : Paramètres → Sécurité → Admins → révoquer Vigil → désinstaller

- Ajouter un lien direct vers les paramètres de sécurité Android

- Commit : feat(ui): écran mode secours

5.5    Merger feature/persistence → main

- Tester reboot avec profil actif → Vigil se relance automatiquement

- Tester désinstallation bloquée en mode actif

- Tester désinstallation possible en mode inactif

- Pull Request → main

📊  EPIC 6 — MODULE DASHBOARD

Les statistiques globales de résistance — toutes tentatives confondues, tous profils.

6.1    Créer la branche feature/dashboard

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/dashboard

6.2    Logger les tentatives de triche

Branche : feature/dashboard

Enregistrer chaque tentative d'ouverture d'une app bloquée.

- Créer le use case LogCheatAttempt(profileId, packageName)

- Appeler ce use case depuis AppWatcher au moment du blocage

- Vérifier que le log est bien enregistré en base (Room)

- Commit : feat(dashboard): logging des tentatives

6.3    Créer les requêtes de stats

Branche : feature/dashboard

Préparer les données pour l'affichage dans le dashboard.

- Requête : nombre total de tentatives (tous temps)

- Requête : tentatives par jour sur les 7 derniers jours

- Requête : top 5 apps les plus visées avec compteur

- Requête : tranche horaire avec le plus de tentatives (heure de pic)

- Requête : nom du profil actif au moment de chaque tentative

- Commit : feat(data): requêtes Room pour les stats

6.4    Designer le Dashboard (UI)

Branche : feature/dashboard

L'écran de résistance — sobre, motivant, chiffres en avant.

- Créer DashboardScreen (Compose)

- Compteur total en grand format : X tentatives bloquées

- Graphique en barres : tentatives par jour (7 jours)

- Liste top apps bloquées avec compteur

- Heure de pic affiché

- Bouton Reset stats (avec dialog de confirmation)

- Commit : feat(ui): Dashboard de résistance

6.5    Merger feature/dashboard → main

- Tester que les stats s'incrémentent à chaque tentative

- Vérifier l'affichage sur S21 et S25

- Pull Request → main

🌐  EPIC 7 — MODULE BLOCAGE WEB

Bloquer les navigateurs web comme n'importe quelle app — par package name. Le plus simple à implémenter, réservé pour la fin car non bloquant.

7.1    Créer la branche feature/web-blocking

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/web-blocking

7.2    Bloquer les navigateurs comme apps

Branche : feature/web-blocking

Première approche : le navigateur entier est bloqué si ajouté à la liste.

- Ajouter Chrome (com.android.chrome) à la liste des apps bloquables

- Ajouter Firefox (org.mozilla.firefox)

- Ajouter Samsung Internet (com.sec.android.app.sbrowser)

- Ajouter Edge (com.microsoft.emmx)

- Ajouter Opera, Brave si installés

- Tester que le Shield s'affiche sur chaque navigateur

- Commit : feat(web): blocage navigateurs via packageName

7.3    Navigateurs dans l'UI de config

Branche : feature/web-blocking

Afficher les navigateurs dans la liste de sélection des apps bloquées.

- Créer une section dédiée Navigateurs dans ProfileConfigScreen

- Détecter automatiquement les navigateurs installés

- Permettre de les cocher/décocher comme les autres apps

- Commit : feat(ui): section navigateurs dans config profil

7.4    Merger feature/web-blocking → main

- Tester Chrome bloqué sur S21 et S25

- Tester Firefox et Samsung Internet

- Pull Request → main

🎨  EPIC 8 — ONBOARDING & FINITIONS

La touche finale : UX d'entrée dans l'app, identité visuelle Vigil, tests bout en bout, release v1.0.

8.1    Créer la branche feature/onboarding

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/onboarding

8.2    Créer le flow d'onboarding

Branche : feature/onboarding

Guider l'utilisateur à accorder toutes les permissions au premier lancement.

- Créer OnboardingScreen (Compose) avec étapes progressives

- Étape 1 : présentation de Vigil + bouton Commencer

- Étape 2 : demander AccessibilityService → ouvrir les paramètres + vérifier accordé

- Étape 3 : demander SYSTEM_ALERT_WINDOW → ouvrir les paramètres + vérifier accordé

- Étape 4 : vérifier que le NFC est activé sur le téléphone

- Étape 5 : créer le premier profil NFC (lancer CreateProfileScreen)

- Bloquer le passage à l'étape suivante si permission non accordée

- Commit : feat(ui): flow onboarding complet

8.3    Implémenter la navigation globale

Branche : feature/onboarding

Relier tous les écrans avec Navigation Compose.

- Ajouter la dépendance Navigation Compose

- Créer le NavGraph avec toutes les routes

- Gérer la redirection onboarding au premier lancement

- Gérer le deep link NFC → ouvrir l'app si tag inconnu scanné

- Vérifier les transitions entre tous les écrans

- Commit : feat(ui): navigation Compose complète

8.4    Peaufiner l'identité visuelle Vigil

Branche : feature/onboarding

Donner une cohérence visuelle sobre et sombre à toute l'app.

- Définir la palette de couleurs (sombre, sobre, deux couleurs max)

- Créer VIgilTheme (Compose MaterialTheme)

- Créer l'icône de l'app (launcher icon)

- Créer l'icône de la notification foreground

- Appliquer le thème à tous les écrans

- Commit : style: identité visuelle Vigil

8.5    Tests de bout en bout

Branche : feature/onboarding

Valider l'ensemble du parcours utilisateur sur les deux devices cibles.

- Tester le parcours complet sur S21 (Android 12)

- Tester le parcours complet sur S25 (Android 15)

- Scénario 1 : créer 3 profils → basculer entre eux → vérifier le blocage

- Scénario 2 : reboot avec profil actif → Vigil actif au démarrage

- Scénario 3 : tentative de désinstallation → bloquée

- Scénario 4 : tag perdu → procédure de secours → désinstallation réussie

- Scénario 5 : vidage RAM → Shield toujours actif

- Commit : test: validation bout en bout

8.6    Release Vigil v1.0.0

Branche : feature/onboarding

Merger tout et taguer la première version stable.

- Vérifier que tous les EPICs sont mergés sur main

- Build release APK (Build → Generate Signed APK)

- Installer sur S21 via l'APK → test final

- Installer sur S25 via l'APK → test final

- git tag v1.0.0

- Commit : chore: release Vigil v1.0.0

Vigil — 8 EPICs · 42 tâches · du premier commit à la v1.0.0